[Ciudad], [fecha]

Señores

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala – ICCPG

Atención: Dirección de Recursos Humanos

13 calle 2-14, zona 1

Ciudad de Guatemala

Asunto: Asistencia Técnica visor electrónico OJ

De mi consideración:

Por este medio expreso formalmente mi interés y total disponibilidad para prestar la **“Asistencia Técnica para el Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático Visor Documental para el Organismo Judicial”**, en el marco del programa *“Tendiendo Puentes frente a la Violencia de Género”*, conforme a los Términos de Referencia emitidos por el ICCPG.

Soy **Ingeniero Industrial** con **25 años de experiencia en el diseño, optimización y automatización de procesos productivos y de negocio**, especializado en la **transformación de operaciones intensivas en papel hacia plataformas digitales totalmente trazables y automatizadas**. En los últimos años he liderado el diseño y desarrollo de **soluciones tecnológicas a medida**, incluyendo **ERP, automatización de flujos, gestión documental avanzada, big data, IA, chatbots y comercio electrónico**, lo que me permite abordar este proyecto con una combinación sólida de visión de procesos, capacidad técnica y orientación a resultados medibles.

Entre los proyectos más relevantes que he liderado destaca el **ERP para Cosas Médicas Guatemala**, donde logramos **eliminar prácticamente el uso de papel en menos de una semana**, migrando a un entorno 100% digital que incluye página web integrada y un backend capaz de:

- **Leer, controlar y gestionar todas las facturas de forma digital**: el sistema recibe la factura FEL en PDF, la analiza con IA, extrae y digitaliza todos los datos y los incorpora a la base de datos sin intervención humana.

- **Calcular automáticamente costos de importación y costos unitarios por producto**, reduciendo tareas que antes tomaban **decenas o cientos de horas de trabajo manual a procesos de apenas segundos**.

- **Predecir demanda y eventos**, utilizando más de **8 años de historial de datos** combinados con modelos de IA, de forma que la empresa puede anticipar requerimientos, optimizar inventarios y tomar decisiones informadas.

- **Gestionar contratos, requisitos, facturas y otros documentos**: el sistema permite subir documentos, extraer automáticamente sus datos con IA, almacenarlos en una base de datos estructurada y habilitar **consultas y operaciones complejas con un solo clic**.

- Ofrecer **trazabilidad completa** de la información y de las acciones realizadas dentro de la empresa, lo que ha mejorado significativamente la calidad de la toma de decisiones y la confiabilidad de la operación.

Antes de esta solución, ciertas tareas requerían **más de 100 horas de cálculo y trabajo manual**, con un alto margen de error humano; hoy se completan en **3 segundos o menos**, con una trazabilidad total. Actualmente, me encuentro trabajando en la **implementación de un chatbot de servicio al cliente**, ya desarrollado y en fase de pruebas piloto antes de su salida a producción, que se integra de forma natural con este ecosistema digital.

Aunque **no he trabajado directamente con el Organismo Judicial**, mi experiencia ha estado siempre enfocada en **entornos donde la precisión, la trazabilidad, la gestión de información sensible y la reducción de errores humanos son críticos**. Como Ingeniero Industrial, mi principal valor agregado es que **pienso y diseño desde el proceso y desde el usuario**, y luego materializo esa lógica en sistemas tecnológicos robustos. Esa misma lógica es la que considero clave para un Visor Documental en justicia especializada: no se trata solo de “un sistema informático”, sino de una herramienta operativa que **reduce tiempos procesales, mejora la organización de la prueba y evita la revictimización**, especialmente en casos de violencia de género, niñez y adolescencia.

De cara a los Términos de Referencia y a los **cinco productos contractuales**, mi enfoque se alinea explícitamente con lo solicitado:

1. **Plan de trabajo detallado, análisis y validación de requisitos (15 días)**

- Levantamiento y mapeo de procesos actuales en los juzgados piloto (niñez, adolescencia y femicidio/violencia contra la mujer).

- Traducción de esos procesos en **narrativas e historias de usuario** claras (jueces, juezas, secretarios, personal técnico), priorizadas por impacto en audiencia.

- Elaboración de un **plan de trabajo y cronograma** orientado a entregas incrementales y validaciones tempranas con OJ e ICCPG.

2. **Arquitectura, modelos de datos, prototipos y especificaciones (35 días)**

- Diseño de una **arquitectura web moderna** basada en **Angular (frontend), Java (backend) y Oracle (base de datos)**, totalmente compatible con los estándares tecnológicos del OJ.

- Definición de un **modelo de datos** capaz de representar expedientes, actuaciones, anexos, evidencia multimedia y auditoría, optimizado para consulta rápida en sala de audiencias.

- Creación de **prototipos de interfaz** centrados en la usabilidad real de jueces y secretarios, garantizando que, en la práctica, “todo esté a un clic” durante la audiencia.

3. **Código fuente y pruebas unitarias / integración (65 días)**

- Implementación del sistema conforme a la arquitectura definida, con **control de versiones en Git**, commits diarios y entregas semanales, tal como lo exigen los TdR.

- Desarrollo de pruebas unitarias y de integración, especialmente en los módulos críticos: integración con SGTv1/v2, visor documental, buscador, control de acceso por roles y auditoría.

4. **Pruebas de aceptación de usuario (UAT) y validación con juzgados piloto (75 días)**

- Diseño de **casos de prueba de aceptación** en coordinación con los usuarios clave de cada juzgado piloto.

- Ejecución de las pruebas, registro de hallazgos, ajustes y consolidación del **acta de resultados aprobada** por los juzgados.

5. **Despliegue, manuales y capacitación (90 días)**

- Despliegue del sistema en el entorno operativo del OJ, documentando paso a paso el proceso para facilitar futuras ampliaciones a nivel nacional.

- Elaboración de **manual técnico** (arquitectura, instalación, configuración, mantenimiento) y **manual de usuario** (uso cotidiano del visor, búsqueda, visualización de prueba, administración).

- **Capacitación estructurada** al personal técnico de la Gerencia de Informática y a los usuarios finales de los juzgados piloto, garantizando transferencia de conocimiento y apropiación de la herramienta.

Como demostración de mi enfoque estructurado, he preparado un **Índice Técnico detallado (SGED v1.0)** que cubre: contexto y alcance, requisitos funcionales y no funcionales, arquitectura completa (frontend Angular, backend Java/Spring Boot, Oracle), modelo de datos, diseño de APIs, seguridad, pruebas, despliegue, manuales y plan de capacitación. Este índice se encuentra directamente alineado con los entregables y requisitos técnicos descritos en los TdR y constituye la base documental que utilizaré para asegurar la calidad y la trazabilidad del proyecto.

En los últimos 2 años, mi trabajo con **big data, IA, chatbots y plataformas e-commerce** me ha permitido incorporar capacidades de **búsqueda avanzada, análisis de información y automatización inteligente** que pueden enriquecer el Visor Documental, por ejemplo habilitando búsquedas más eficientes, métricas de uso, y bases para futuros módulos analíticos del OJ.

Cuento con **plena disponibilidad** para iniciar a partir de 26 de enero de 2026 y dedicar el tiempo necesario durante los **5 meses de consultoría**, así como para asumir el **soporte y estabilización post-implementación por 6 meses** posteriores a la aceptación final, conforme a lo establecido. Asumo con absoluta seriedad la **confidencialidad, el manejo responsable de datos sensibles y el enfoque de género**, en coherencia con los principios del programa *“Tendiendo Puentes frente a la Violencia de Género”*.

Adjunto a la presente mi **Hoja de Vida (CV)** con información comprobable, así como la documentación requerida en la convocatoria. Quedo a su disposición para ampliar cualquier aspecto técnico de esta propuesta, participar en la entrevista de selección y presentar en detalle cómo la experiencia adquirida en proyectos como el ERP de Cosas Médicas Guatemala puede ponerse al servicio del Organismo Judicial mediante un Visor Documental sólido, escalable y centrado en las necesidades reales de la justicia especializada.

Atentamente,

Fernely Alejandro Moir Morales

Ingeniero Industrial

DPI No.: 1742 33949 0101

Tel.: +502 5033 5930